## Slide 1
TEMA 3: DESARROLLO DE UN
SISTEMA DE INFORMACIÓN
3.1 Fundamentos del Proceso de Desarrollo
Proyecto: MILPÍN — Valle del Yaqui

## Slide 2
¿Por qué una
metodología
estandarizada?
"Hasta 70% de los proyectos de SI fracasan en cumplir expectativas, exceden presupuesto o se retrasan significativamente"
10 Principios
Fundamentales del
Desarrollo de Sistemas:
Principio | Aplicación en MILPÍN
1. Involucrar usuarios | Productores del Módulo 3 (DR-041) validan recomendaciones en campo
2. Usar proceso probado | Metodología FAST + FAO-56 Penman-Monteith (estándar internacional)
3. Establecer metas claras | Reducir consumo: 8,000 → 6,000 m³/ha/ciclo (ahorro 25%)
4. Definir requerimientos | Análisis PIECES + MoSCoW documentados antes de codificar
5. Administrar prototipos | MVP funcional con core técnico validado iterativamente
6. Justificar costo-beneficio | Ahorro ~$3,360 MXN/ha/ciclo; ROI estimado 18 meses
7. Administrar el alcance | Fases A-D definidas
8. No cancelar proyectos | Refactorización progresiva, sin big-bang rewrites
9. No retrasar desarrollo | Entrega iterativa: prototipo → MVP → producción
10. Divulgar resultados | Dashboard GIS + reportes de ahorro para operadores de campo

## Slide 3
3.2 Metodología FAST: Fases y Tareas Detalladas
CICLO DE VIDA FAST (Framework for the Application of Systems Thinking)
FASE 1:
Definición del Alcance
Tarea | Propósito | Entradas | Salidas | Técnicas
1.1 Investigar el problema | Entender por qué el sistema manual de riego es ineficiente en el Valle del Yaqui | Entrevistas con productores, observación en campo, registros DR-041 | Enunciado del problema validado por agrónomo | Entrevistas, PIECES diagnóstico
1.2 Definir el alcance del proyecto | Delimitar qué incluye y excluye MILPÍN en esta fase de desarrollo | Enunciado del problema, reuniones con Módulo 3 del DR-041 | Documento de alcance: KPIs, exclusiones y supuestos | Análisis de factibilidad, MoSCoW
1.3 Reportar hallazgos y programar | Comunicar el plan de trabajo y obtener aprobación formal del DR-041 | Declaración de alcance, estimaciones de costo-beneficio hídrico | Informe de definición de alcance aprobado por stakeholders | Plan de proyecto, diagrama de hitos

## Slide 4
Producto Típico: Informe de Definición de Alcance
Proyecto: Sistema de Riego Inteligente MILPÍN
Problema de Negocio
- Consumo promedio: 8,000 m³/ha/ciclo (óptimo FAO: 6,000 m³/ha) - Sin trazabilidad digital de riegos - Proceso manual no escalable a >20 parcelas
Stakeholders Clave
- Propietario: DR-041, Módulo 3 - Usuarios primarios: 15 productores, 8 operadores de campo - Equipo: 1 analista/DS, 1 dev, 1 agrónomo
Cronograma y Presupuesto Preliminar
- Duración estimada: 8 meses
- Tarifa base: $1.68 MXN/m³ (CFE 9-CU)
- ROI esperado: 18 meses
Alcance INCLUIDO
Cálculo automático ET₀ FAO-56 Penman-Monteith + Hargreaves (fallback)
Recomendaciones de riego con nivel de confianza por parcela
Mapa GIS interactivo con capas de parcelas georreferenciadas (PostGIS)
Dashboard web: histórico de riegos y proyección 7 días (Ridge Regression)
Pipeline de voz en español (Whisper → Ollama llama3.2 → Web Speech API)
Clustering K-Means de parcelas por perfil hídrico (scikit-learn)
Alcance EXCLUIDO
Control automático de válvulas físicas en campo (Fase 2)
Integración con sistemas contables o ERP externos (Fase 3)
Módulo de predicción y alerta de plagas (investigación futura)
App móvil nativa iOS/Android

## Slide 5
FASE 2: Análisis del Problema
Tarea | Propósito | Entradas | Salidas | Técnicas
2.1 Estudiar el sistema actual | Entender cómo se toman hoy las decisiones de riego y documentar sus fallos | Entrevistas con productores y operadores, registros de riego en papel | Diagrama del sistema actual con cuellos de botella identificados | PIECES, observación, análisis de documentos existentes
2.2 Identificar oportunidades de mejora | Determinar dónde MILPÍN generará mayor impacto hídrico y económico | Diagnóstico PIECES, datos de consumo DR-041 (m³/ha/ciclo) | Lista priorizada de oportunidades con impacto estimado en m³ ahorrados | Análisis PIECES, MoSCoW, benchmarking FAO-56
2.3 Actualizar o confirmar hallazgos | Validar con stakeholders que el problema y las oportunidades estén bien definidos | Oportunidades documentadas, reunión de validación con Módulo 3 DR-041 | Plan de proyecto actualizado con alcance confirmado para Fase 3 | Presentación de hallazgos, sesión de validación con productores

## Slide 6
Método MoSCoW
Es una técnica de priorización utilizada para decidir qué tareas, características o ideas son más importantes y cuáles deben descartarse.
Cómo funciona: Clasifica las opciones en cuatro categorías:
Must (Debe tener): Esencial e indispensable. Si falta, MILPÍN no cumple su objetivo de reducir consumo. Ej: Motor FAO-56, recomendación de riego, BD de parcelas.
Should (Debería tener): Importante pero no crítico para el lanzamiento. Se puede posponer. Ej: Reportes mensuales de ahorro, riego manual desde app.
Could (Podría tener): Deseable, de menor prioridad. Se añade si hay tiempo y recursos. Ej: Simulación de escenarios climáticos, comparativa entre parcelas.
Won't (No tendrá): No se hará en este ciclo; se descarta o guarda para fases futuras. Ej: Control de válvulas físicas, app móvil nativa, módulo de plagas.
Objetivo: Evitar la sobrecarga de trabajo y alinear a todo el equipo del DR-041 sobre qué es lo verdaderamente urgente para llegar al MVP.

## Slide 7
Análisis PIECES del Sistema Actual de MILPÍN
Categoría | Problema Identificado | Impacto | Oportunidad de Mejora
Performance (Desempeño) | Decisiones de riego manuales; el agrónomo tarda 24-48h en emitir recomendación por parcela | Sobre/sub-riego en ~40% de eventos; consumo de 8,000 m³/ha/ciclo (25% por encima del óptimo FAO) | Motor FAO-56 automático genera recomendación en <5 min con nivel de confianza explícito
Information (Información) | Sin registro digital de riegos aplicados, lecturas de humedad ni datos climáticos históricos | Imposible auditar decisiones; sin base histórica para entrenar ni mejorar modelos predictivos | BD PostgreSQL/PostGIS con histórico por parcela; exportación a reportes y pipeline ML
Economics (Economía) | Costo hídrico: 8,000 m³/ha x $1.68 MXN/m³ = $13,440 MXN/ha/ciclo; sin métricas de eficiencia visibles | Sobrecosto de ~$3,360 MXN/ha/ciclo vs. óptimo; costo del desperdicio invisible para el productor | Reducir a 6,000 m³/ha → ahorro $3,360/ha/ciclo; dashboard con eficiencia acumulada por ciclo
Control (Control) | Sin alertas de déficit hídrico; datos de sensores sin validación de calidad; acceso sin autenticación | Riegos tardíos que afectan rendimiento; datos corruptos pueden generar recomendaciones erróneas | Alertas automáticas + detector de anomalías (Isolation Forest); autenticación por usuario y CORS restringido
Efficiency (Eficiencia) | El agrónomo recorre físicamente cada parcela para evaluar la necesidad de riego | 1 agrónomo limita la operación a <20 parcelas; proceso repetitivo sin valor analítico añadido | K-Means clustering + balance hídrico automático (FAO-56); 1 operador puede gestionar 100+ ha
Services (Servicios) | Interfaz técnica inaccesible para productores con educación básica; sin soporte offline en campo | Baja adopción tecnológica; dependencia permanente de intermediarios para operar el sistema | Interfaz de voz en español (Whisper + Ollama) + mapa GIS visual; diseño con iconos para usuarios de educación básica