DOCUMENTO CONSOLIDADO FINAL

MILPIN AgTech v4.0

Correcciones Factuales, Metricas de Exito y Roadmap Transformacional

____________________________________________________________

Version rectificada con motor agronomico FAO-56 implementado

Abril 2026

# 1. Correcciones Factuales y de Estado del Proyecto

## 1.1 Errores Corregidos

| Error Original | Correccion | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Backend descrito como Flask | El backend real usa FastAPI + Uvicorn (puerto 8000). FastAPI es ASGI asincrono, no WSGI | Alto: credibilidad tecnica del documento |
| Sistema clasificado como 'MVP' | El sistema es un prototipo funcional (pre-MVP). Carece de persistencia, autenticacion y testing | Alto: evaluacion de madurez inflada |
| Modelo Ollama default no especificado | Configurable via env var MILPIN_OLLAMA_MODEL (default: llama3.2:latest). Previamente gemma3:4b | Medio: afecta calidad de clasificacion de intents |
| Feature Engineering despues de ML | Orden corregido: Datos -> EDA -> Feature Engineering -> Modelos. Features son INPUT de los modelos | Alto: logica metodologica invertida |
| Afirmacion 'No se detectan contradicciones' | Existian al menos 3 contradicciones (Flask/FastAPI, MVP/prototipo, orden logico) | Medio: falsa verificacion de consistencia |

## 1.2 Stack Tecnologico Real (Verificado contra codigo fuente)

| Componente | Tecnologia Real | Version/Puerto |
| --- | --- | --- |
| Backend | FastAPI + Uvicorn | Puerto 8000 |
| Frontend | HTML5 + Vanilla JS + CSS3 | Sin framework reactivo |
| GIS | Leaflet.js | v1.9.4 via CDN |
| ML (clustering) | Scikit-learn K-Means | n_clusters=3 fijo |
| STT (voz a texto) | OpenAI Whisper | Espanol, fp16=False |
| LLM (clasificacion intents) | Ollama (llama3.2:latest) | Configurable via env var |
| TTS (texto a voz) | Web Speech Synthesis API | Voces neuronales Microsoft |
| Motor agronomico (NUEVO) | FAO-56 Penman-Monteith + Hargreaves | Implementado en core/balance_hidrico.py |
| Base de datos | INEXISTENTE | Pendiente: PostgreSQL + PostGIS |

## 1.3 Nivel de Madurez Rectificado

El proyecto se clasifica como PROTOTIPO FUNCIONAL (PRE-MVP). Para alcanzar MVP se requiere: (1) base de datos PostgreSQL+PostGIS funcional, (2) al menos 1 ano de datos climaticos reales cargados, (3) balance hidrico FAO-56 conectado al pipeline de voz, (4) autenticacion basica JWT, y (5) al menos 3 capas GeoJSON completas de las 5 documentadas.

# 2. Metricas de Exito del MVP

Se definen KPIs cuantificables en tres categorias: agronomicos (validacion del motor FAO-56), financieros (valor para el agricultor) y tecnicos (robustez del software). Cada metrica incluye un target numerico falsificable.

## 2.1 KPIs Agronomicos (Validacion del motor FAO-56)

Indice de Mantenimiento de Productividad Relativa (Ya/Ym)

Que mide: Garantiza que el ahorro de agua no comprometa la cosecha. Se calcula con la formula FAO-33 que relaciona la caida de rendimiento con el estres hidrico: Ya/Ym = 1 - Ky * (1 - ETc_aj/ETc), donde Ky es el factor de respuesta del cultivo al estres hidrico (FAO-33, Tabla 1).

Meta del MVP: Mantener Ya/Ym > 0.95 (95% del rendimiento potencial), demostrando que el sistema prescribe exactamente lo que el cultivo demanda en etapas criticas (Ky mas alto en floracion).

Como se mide: Comparando el ETc_ajustado (con coeficiente de estres Ks) contra el ETc potencial en los registros del sistema. Si ETc_aj/ETc > 0.95 de forma consistente, el rendimiento se mantiene.

Precision de la Lamina de Riego (Delta de Aplicacion)

Que mide: La diferencia entre la lamina recomendada por el sistema (balance hidrico FAO-56) y la lamina realmente aplicada por el agricultor.

Meta del MVP: Delta < 10% entre lamina prescrita y lamina aplicada, eliminando el sobre-riego sistematico que causa salinizacion.

Nota metodologica: En la fase de simulacion, el delta se mide contra una politica de 'riego por calendario' (50mm cada 7 dias) como baseline. La diferencia entre ambas laminas cuantifica el ahorro teorico.

## 2.2 KPIs Financieros y de Negocio

Reduccion del Costo Energetico por Hectarea

Que mide: Traduce los milimetros de agua ahorrados a metros cubicos y los multiplica por el costo de extraccion de pozos profundos. Referencia: tarifa CFE 9-CU para bombeo agricola (~$3-6 MXN/kWh segun horario).

Meta del MVP: Demostrar que la lamina prescrita por FAO-56 implica al menos 20% menos volumen de bombeo que la lamina de riego por calendario fijo. Esto se calcula como: (Vol_calendario - Vol_FAO56) / Vol_calendario * 100.

Ajuste critico: Este KPI se mide por simulacion comparativa (prescrito vs baseline), NO requiere parcela de control fisica en la fase de prototipo. La comparacion con parcela real es fase posterior.

Adopcion de Interfaz de Voz (Voice UI)

Meta del MVP: >80% de intents correctamente clasificados en un set de prueba de 50 comandos de audio grabados en espanol, con ruido ambiente simulado (ventilador, tractor lejano). Se mide como: intents_correctos / total_pruebas * 100.

Nota: El target de 95% se reserva para la version de produccion con datos de campo reales. Para prototipo, 80% es mas honesto dado que Whisper en espanol tiene WER ~10-15% en condiciones limpias.

## 2.3 KPIs Tecnicos y de Calidad de Datos

Completitud del Calculo Diario (Uptime de Datos)

Que mide: Porcentaje de dias en que el sistema calcula el balance hidrico con datos completos del SMN.

Meta del MVP: >90% de dias con calculo exitoso, incluyendo dias donde se uso Hargreaves como fallback cuando faltan variables para Penman-Monteith. Hargreaves solo necesita Tmax y Tmin, que casi siempre estan disponibles.

Implementacion: El endpoint /api/balance_hidrico ya implementa auto-fallback: si faltan humedad_rel, viento o radiacion, usa Hargreaves e incluye un flag de advertencia en la respuesta JSON.

Latencia del Lazo de Control (Voz -> Respuesta)

Que mide: Tiempo desde que el agricultor emite un comando de voz hasta que recibe la respuesta sintetizada con la prescripcion de riego.

Meta del MVP: Latencia < 5 segundos (descomposicion: Whisper ~1-2s + Ollama ~1-2s + FAO-56 <0.1s + TTS ~0.5s). El target de 3 segundos se reserva para produccion con Faster-Whisper.

## 2.4 Tabla Resumen de Metricas

| Categoria | KPI | Formula / Medicion | Target MVP | Baseline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agronomico | Ya/Ym (Productividad) | 1 - Ky*(1-ETc_aj/ETc) | > 0.95 | Sin riego optimizado: ~0.70-0.85 |
| Agronomico | Delta de Lamina | ¦Prescrita - Aplicada¦ / Prescrita | < 10% | Riego calendario: delta ~30-50% |
| Financiero | Reduccion Vol. Bombeo | (Vol_cal - Vol_FAO) / Vol_cal | > 20% | Vol. calendario fijo: 50mm/7d |
| Financiero | Adopcion Voice UI | Intents correctos / Total | > 80% | Sin sistema: 0% |
| Tecnico | Uptime de Datos | Dias con calculo / Dias totales | > 90% | Sin BD: 0% |
| Tecnico | Latencia Voz->Resp | Timestamp fin - Timestamp inicio | < 5 seg | Sin integracion: infinito |

# 3. Reestructuracion Logica: FAO-56 como Motor Central

## 3.1 Cambio de Paradigma

El Machine Learning (K-Means, clustering) pasa a un plano secundario. El nucleo funcional del sistema es el calculo agronomico determinista: el balance hidrico basado en FAO-56 Penman-Monteith. Un agricultor obtiene mas valor de una respuesta precisa a 'cuanta agua necesita tu trigo hoy' que de un cluster bonito en un mapa sin datos reales.

El nuevo flujo logico y tecnico es:

| Fase | Actividad | Output | Componente |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Ingesta | Datos climaticos reales del SMN -> PostgreSQL | Series de tiempo (Tmax, Tmin, HR, Viento, Rs) | Pipeline ETL |
| B. EDA | Analisis de picos termicos, estacionalidad, gaps | Patrones de demanda evaporativa | Jupyter notebooks |
| C. Features | Calculo de ETo (Penman-Monteith), ETc (Kc*ETo), balance hidrico | Variables derivadas listas para modelo | core/balance_hidrico.py |
| D. Modelo 1 | Balance hidrico diario (determinista) | Lamina de riego (mm), costo ($) | API/riego_api.py |
| D. Modelo 2 | K-Means para zonas de manejo (apoyo post-cosecha) | Clusters espaciales | core/kmeans_model.py |
| E. Integracion | Pipeline de voz consulta balance hidrico via endpoint | Respuesta verbal con prescripcion | core/llm_orchestrator.py |

## 3.2 Motor FAO-56 Implementado

Se implemento el modulo core/balance_hidrico.py con 458 lineas de codigo Python. Este modulo es ahora el componente mas critico del sistema. Incluye:

calcular_eto_penman_monteith(): Implementacion completa de la Ecuacion 6 de FAO-56, con calculo de presion de saturacion, constante psicrometrica, radiacion neta (onda corta + larga) y flujo de calor del suelo. Parametros por defecto calibrados para Valle del Yaqui (altitud 40m, latitud 27.37N).

calcular_eto_hargreaves(): Metodo de respaldo FAO-56 Ec. 52 que solo requiere Tmax y Tmin. Se activa automaticamente cuando faltan datos climaticos completos.

obtener_kc(): Coeficientes de cultivo de FAO-56 Tabla 12 para 6 cultivos locales (trigo, maiz, algodon, frijol, chile, uva) con interpolacion lineal entre etapas fenologicas.

calcular_balance_hidrico(): Balance diario del suelo con decision de riego al 50% del agua disponible. Retorna lamina neta, lamina bruta (eficiencia 75%), volumen por hectarea.

calcular_costo_riego(): Estimacion de costo de bombeo con formula de energia hidraulica (E = V*H*9810 / eta*3600000). Tarifa default $5.0 MXN/kWh (CFE tarifa 9-CU).

Validacion del Motor

| Parametro | Valor Calculado | Rango Esperado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ETo Penman-Monteith (verano, 42/28C) | 8.23 mm/dia | 7-12 mm/dia (Sonora verano) | CORRECTO |
| ETo Hargreaves (mismas condiciones) | 7.55 mm/dia | 7-12 mm/dia | CORRECTO |
| Kc trigo (dia 10, etapa inicial) | 0.40 | 0.3-0.5 (FAO-56) | CORRECTO |
| Kc trigo (dia 80, mediados) | 1.15 | 1.0-1.20 (FAO-56) | CORRECTO |
| Lamina bruta maiz (dia 70, sin lluvia) | 104.0 mm | 80-150 mm (riego por surcos) | CORRECTO |
| Costo bombeo 80m, 1040 m3 | $1,744 MXN | $1,500-$3,000 MXN/ha | CORRECTO |

## 3.3 Endpoint Implementado: GET /api/balance_hidrico

El endpoint esta registrado en FastAPI y acepta parametros de parcela, cultivo, clima y suelo. Si faltan humedad relativa, viento o radiacion, el sistema automaticamente usa Hargreaves como fallback e incluye una advertencia en el JSON de respuesta. Ejemplo de respuesta:

{"parcela_id": "lote-04", "fecha_calculo": "2026-04-17", "metodo_eto": "penman_monteith", "eto_mm": 8.23, "kc": 1.2, "etc_mm": 9.88, "balance": {"lamina_neta_mm": 78.0, "lamina_bruta_mm": 104.0, "volumen_m3_ha": 1040.0, "requiere_riego": true, "deficit_mm": 78.0}, "costo": {"energia_kwh": 348.8, "costo_pesos": 1744.0, "costo_por_m3": 1.68}}

# 4. Plan de Accion Transformacional

Tres acciones conectadas que transforman el proyecto de demo academica a prototipo funcional demostrable.

## Accion 1: Balance Hidrico como Endpoint [COMPLETADA]

Estado: IMPLEMENTADO. El modulo core/balance_hidrico.py y el router API/riego_api.py estan integrados en el backend FastAPI. El endpoint GET /api/balance_hidrico esta operativo y registrado en main.py.

Archivos creados: core/balance_hidrico.py (458 lineas), API/riego_api.py (126 lineas). Archivos modificados: main.py (agregado import y registro de riego_router).

## Accion 2: Cargar Datos Reales del SMN en PostgreSQL [PENDIENTE]

Objetivo: Descargar datos meteorologicos historicos de la estacion Cd. Obregon (estacion 26-013 del SMN/CONAGUA) y cargarlos en PostgreSQL para que el endpoint de balance hidrico opere con datos reales.

Datos requeridos: Tmax, Tmin, Precipitacion, Humedad relativa, Velocidad del viento, Radiacion solar. Periodo: 2019-2025 (6 ciclos agricolas).

Fuente: CONAGUA / Servicio Meteorologico Nacional. Datos descargables en CSV desde el portal climatologico nacional.

Tareas: (1) Descargar CSVs del SMN, (2) Script de limpieza e imputacion de gaps, (3) Crear esquema PostgreSQL+PostGIS con Alembic, (4) Script de carga (load.py con upsert), (5) Migrar contenido de lotes.geojson a tabla parcelas con geometria PostGIS.

Entregable: PostgreSQL con al menos 1 ano de datos climaticos reales y 11 parcelas migradas desde GeoJSON.

## Accion 3: Conectar Pipeline de Voz al Balance Hidrico [PENDIENTE]

Objetivo: Modificar el orquestador LLM (core/llm_orchestrator.py) para que cuando detecte un intent de tipo 'consultar' con parametros de riego, invoque internamente el endpoint de balance hidrico y responda con la prescripcion real.

Flujo objetivo: Agricultor dice 'Cuanto debo regar el lote 4?' -> Whisper transcribe -> Ollama clasifica intent='consultar', target='riego', parameters={parcela:'lote-04'} -> Sistema consulta /api/balance_hidrico con datos de la BD -> Respuesta verbal: 'Tu parcela de maiz requiere 78 milimetros de agua hoy, lo que son 1,040 metros cubicos por hectarea, con un costo estimado de 1,744 pesos por bombeo desde 80 metros.'

Requisito previo: Accion 2 completada (datos en PostgreSQL). Sin datos reales, la respuesta verbal seria con datos simulados, lo cual es aceptable para demostracion academica pero debe declararse explicitamente.

# 5. Fortalecimiento Academico y Cientifico

## 5.1 Hipotesis Falsificable

Se propone la siguiente hipotesis formal para el proyecto:

'Un sistema de apoyo a decisiones de riego basado en el balance hidrico FAO-56 Penman-Monteith, alimentado con datos meteorologicos del SMN y accesible mediante interfaz de voz en espanol, puede prescribir laminas de riego que reduzcan el volumen de bombeo en al menos 20% respecto a una politica de riego por calendario fijo (50mm cada 7 dias), manteniendo un indice de productividad relativa Ya/Ym superior a 0.95 en cultivos de trigo, maiz y algodon del Valle del Yaqui.'

Esta hipotesis es medible (20%, 0.95), falsificable (se puede demostrar que no se cumple), y acotada geografica y temporalmente.

## 5.2 Limitaciones Declaradas

Los datos de suelo (textura, capacidad de campo, punto de marchitez) son valores tipicos de la literatura, no mediciones in-situ de las 11 parcelas prototipo.

Los coeficientes Kc provienen de FAO-56 Tabla 12 (valores genericos). Los Kc reales para variedades especificas del Valle del Yaqui pueden diferir hasta un 15%.

El modelo no considera salinidad del agua de riego como variable, lo cual es relevante para parcelas del DR-041 con problemas de intrusion salina.

La validacion del ahorro de agua es por simulacion comparativa, no por ensayo de campo controlado. Los resultados son estimaciones, no mediciones.

La interfaz de voz no ha sido probada con agricultores reales en condiciones de campo.

## 5.3 Referencias Bibliograficas Requeridas

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M. (1998). FAO Irrigation and Drainage Paper 56: Crop evapotranspiration. FAO, Rome. [Penman-Monteith, Kc, Hargreaves]

Doorenbos, J., Kassam, A.H. (1979). FAO Irrigation and Drainage Paper 33: Yield response to water. FAO, Rome. [Formula Ya/Ym, factor Ky]

Hargreaves, G.H., Samani, Z.A. (1985). Reference crop evapotranspiration from temperature. Applied Engineering in Agriculture, 1(2), 96-99.

Fereres, E., Soriano, M.A. (2007). Deficit irrigation for reducing agricultural water use. J. Experimental Botany, 58(2), 147-159. [Evidencia de ahorro 15-30%]

CONAGUA (2020). Estadisticas del Agua en Mexico. Comision Nacional del Agua. [Datos de pozos, presas, DR-041]