MILPÍN AgTech v2.0 Sistema de Decisión Agrícola con GIS, ML y Voz Valle del Yaqui, Sonora, México — DR-041 Módulo 3

| Versión | 2.0.0-mvp (Pre-MVP) |
| --- | --- |
| Estado | Prototipo funcional — core técnico estable |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Autor | Omar — MILPÍN AgTech |

1. RESUMEN EJECUTIVO

MILPÍN es un sistema de apoyo a decisiones (DSS) agrícola que combina un motor agronómico FAO-56 Penman-Monteith, análisis geoespacial con PostGIS, modelos de Machine Learning (XGBoost + Isolation Forest) y un pipeline de interfaz de voz en español, orientado a optimizar el uso de agua de riego en el Valle del Yaqui, Sonora.

El proyecto se encuentra en fase Pre-MVP con su core técnico completamente operativo. El backend FastAPI 2.0, la base de datos PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6, las migraciones Alembic, el motor agronómico y el pipeline de voz funcionan de forma integrada.

| KPI OBJETIVO Reducir consumo 8,000 → 6,000 m³/ha/ciclo (ahorro 25%) | TARIFA BASE MXN $1.68/m³ (CFE 9-CU, bombeo 80 m) | CULTIVOS Maíz · Frijol · Algodón Uva · Chile |
| --- | --- | --- |

2. ARQUITECTURA TÉCNICA

2.1 Visión General

El sistema sigue una arquitectura en capas con separación explícita entre frontend, backend, lógica ML e infraestructura GIS. La comunicación entre capas ocurre exclusivamente a través de la API REST (FastAPI), garantizando que el frontend nunca acceda directamente a la base de datos.

2.2 Capas del Sistema

| Capa | Tecnología | Rol |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 + JS Leaflet 1.9.4 | SPA con mapa interactivo Esri + OpenTopoMap |
| Backend/API | FastAPI 0.115 Uvicorn + Pydantic 2.9 | 4 routers REST, 14+ endpoints CRUD, CORS controlado |
| Base de Datos | PostgreSQL 15 PostGIS 3.6 + Alembic | 7 modelos ORM, geometría GEOMETRY(Polygon,4326), índice GIST |
| Motor Agronómico | FAO-56 Penman-Monteith Hargreaves (fallback) | Cálculo ETo, balance hídrico, Kc por cultivo y etapa fenológica |
| Machine Learning | XGBoost ≥2.0 Isolation Forest Ridge Regression | Predicción de agua/rendimiento, detección de anomalías, forecast ETo 7d |
| Voz | Whisper (base) Ollama llama3.2 Web Speech API | STT → NLU/intent → TTS en español |
| GIS/Geodatos | geopandas + shapely GeoJSON → PostGIS | Pipeline: make_valid + Douglas-Peucker, endpoint FeatureCollection |
| Orquestación | Prefect (stub Fase C) MLflow (planeado) | Pipelines NASA POWER, feature store, train-eval-promote |

2.3 Regla de Imports entre Capas

La arquitectura impone una regla de dependencias unidireccional para evitar acoplamientos circulares:

frontend  →  backend/API  →  backend/core (agro puro)  →  ml/inference (read-only)

ml/training  →  data/  →  ml/configs/

ml/training  NO importa  backend/  (separación estricta entrenamiento/inferencia)

3. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA

El sistema se encuentra en fase Pre-MVP. A continuación se detalla el estado de cada componente:

| Componente | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Backend FastAPI | main.py con lifespan, 6 routers registrados | OPERATIVO |
| BD PostgreSQL+PostGIS | 15+PostGIS3.6, parcelas.geom GEOMETRY(Polygon,4326), índice GIST | OPERATIVO |
| Alembic Migrations | migrations/ activo; 0001_postgis_geom_jsonb_to_geometry aplicada | OPERATIVO |
| Motor FAO-56 | balance_hidrico.py fiel a Allen et al. 1998; 9 tests unitarios | OPERATIVO |
| Humedad inicial | propagar_balance_hidrico() desde último riego real (resuelto 2026-05-06) | OPERATIVO |
| Loop feedback | PATCH /recomendaciones/{id}/feedback → auto-inserta en historial_riego | OPERATIVO |
| Forecast ETo | eto_forecast.py Ridge Regression + fallback media 14d; 7 días horizonte | OPERATIVO |
| XGBoost riego | ml/inference/xgboost_riego.py + train.py + configs YAML | FUNCIONAL |
| Isolation Forest | anomaly_detector.py operativo; pipeline train es stub (Fase B) | FUNCIONAL |
| Pipeline de voz | Whisper STT → Ollama NLU → Web Speech TTS | FUNCIONAL |
| Frontend GIS | map_engine.js carga parcelas desde API PostGIS (fallback GeoJSON) | FUNCIONAL |
| Autenticación | id_usuario entra como UUID en body — sin validación real | PENDIENTE |
| CORS | allow_origins lista explícita (resuelto); revisar para producción | FUNCIONAL |
| Tests E2E | 51+ tests unitarios + test_riego_e2e.py; sin CI/CD automatizado | PARCIAL |
| MLflow / Prefect | docker-compose.yml incluye servicios; pipelines son stubs | PENDIENTE |

4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Reestructurada en 2026-05-16 con separación explícita de entrenamiento, inferencia, datos y orquestación:

| Directorio | Contenido |
| --- | --- |
| backend/ | FastAPI app, 6 routers, core agronómico FAO-56, Alembic migrations, 77+ tests |
| backend/core/ | balance_hidrico.py (FAO-56), eto_forecast.py, llm_orchestrator.py, actuador_control.py |
| backend/API/ | riego_api.py, db_api.py, ml_api.py, voice_endpoint.py ⚠, actuadores_api.py, operacion_api.py |
| ml/training/ | Código de entrenamiento — nunca importa backend/; xgboost_riego, isolation_forest, eto_ridge |
| ml/inference/ | Wrappers de inferencia (singletons): xgboost_riego.py, anomaly_detector.py |
| ml/configs/ | Hiperparámetros declarativos YAML (xgboost_riego.yaml, eto_ridge.yaml, isolation_forest.yaml) |
| ml/experiments/ | Notebooks EDA, visualizaciones, auditoría de dataset |
| ml/pipelines/ | Prefect flows — stubs pendientes (Fases C/D) |
| data/synthetic/ | CSVs sintéticos: milpin_ciclos_ml.csv — fuente de verdad para entrenamiento |
| tools/ | CLI scripts: nasa_power_etl.py, geo_pipeline.py, generar_datos_sinteticos.py |
| frontend/src/ | map_engine.js, ui_tabs.js, bi_dashboard.js, voice_client.js, auth.js |
| infra/ | docker-compose.yml (postgres, minio, mlflow, grafana), prefect/, grafana/ |
| docs/ | ARCHITECTURE.md, AGRONOMY.md, MLOPS.md, SECURITY.md, runbooks/ |

5. DEUDA TÉCNICA Y RIESGOS

La siguiente tabla presenta la deuda técnica priorizada por severidad:

| # | Item | Impacto | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Credenciales en texto plano (.env sin .gitignore) | CRÍTICO — riesgo de exposición de BD en repositorio | PENDIENTE |
| 2 | Path traversal en voice_endpoint.py | ALTO — temp_{filename} sin sanitizar; sin límite de tamaño | PENDIENTE |
| 3 | Sin autenticación real | ALTO — cualquier usuario puede crear parcelas a nombre de otro | PENDIENTE |
| 4 | Re-exports temporales en backend/core/ | MEDIO — xgboost_riego.py y anomaly_detector.py deben eliminarse en Fase B | PENDIENTE |
| 5 | Catálogo de cultivos duplicado en 6 lugares | MEDIO — KC_TABLE, llm_orchestrator, schema.sql, etc. desincronizados | DEUDA |
| 6 | Sin CI/CD automatizado | MEDIO — tests no corren en push; riesgo de regresiones silenciosas | PENDIENTE |
| 7 | Whisper carga al primer request (no al start) | BAJO — resuelto; primer audio tarda ~45s (cold start) | RESUELTO |
| 8 | Backend duplicado frontend/main.py | RESUELTO — eliminado del repo | RESUELTO |
| 9 | Humedad inicial inventada (CC+PMP)/2 | RESUELTO — propagar_balance_hidrico() desde último riego real | RESUELTO |

6. ROADMAP HACIA MVP

FASE A — Higiene y Seguridad

[CRÍTICO] Rotar credenciales PostgreSQL y agregar .env a .gitignore

[CRÍTICO] Sanitizar path traversal en voice_endpoint.py (uuid + extensión whitelist)

[ALTO] Implementar autenticación básica (JWT o API Key)

[MEDIO] Centralizar KC_TABLE en cultivos_catalogo (fuente única de verdad)

[MEDIO] Configurar GitHub Actions para correr tests en cada push

FASE B — Calidad ML

[MEDIO] Mover código real de ml/inference/ — eliminar re-exports temporales

[MEDIO] Completar pipeline Isolation Forest (stub → producción)

[MEDIO] Implementar drift detection (PSI/KS) en ml/monitoring/drift.py

[BAJO] Materializar feature store (ml/pipelines/features_materialize.py)

FASE C — Operaciones

[MEDIO] Activar Prefect flows: nasa_power_daily + train_eval_promote

[MEDIO] Conectar MLflow para registro y versionado de modelos

[BAJO] Configurar Grafana dashboards para monitoreo en producción

[ALTO] Completar test E2E con datos reales de campo

7. COMPONENTES TÉCNICOS CLAVE

7.1 Motor Agronómico FAO-56

El módulo balance_hidrico.py implementa fielmente Allen et al. (1998). Calcula ETo mediante Penman-Monteith con variables de entrada: temperatura (Tmax, Tmin), humedad relativa, radiación solar, velocidad de viento y presión atmosférica. propagar_balance_hidrico() acumula el balance día a día desde el último riego real (reemplazando la estimación inicial (CC+PMP)/2). El módulo eto_forecast.py extiende el pronóstico a 7 días usando Ridge Regression con features cíclicas estacionales y lags de ET0, con fallback a media(14d) cuando hay menos de 60 registros.

7.2 Modelos XGBoost

Se definen tres tareas en ml/configs/xgboost_riego.yaml: M1 (predicción de volumen de agua al inicio del ciclo), M2 (rendimiento agrícola esperado) y M3 (diagnóstico retrospectivo). Las features de M1/M2 están cuidadosamente separadas de variables realizadas para evitar data leakage. Los promote gates están definidos: MAE ≤ 800 m³/ha y R² ≥ 0.82 para M1.

7.3 Pipeline de Voz

El flujo es: Audio (WAV/MP3) → Whisper base (STT en español) → Ollama llama3.2:latest (clasificación de intención y extracción de entidades) → JSON intent → acción en sistema → respuesta TTS via Web Speech API. Carga lazy: Whisper y torch se inicializan solo en el primer request de audio (cold start ~45s en primera llamada).

7.4 GIS con PostGIS

Las geometrías de parcelas migraron de JSONB a GEOMETRY(Polygon,4326) via Alembic (migración 0001_postgis_geom_jsonb_to_geometry). El índice GIST está activo. El endpoint GET /api/parcelas/geojson devuelve una FeatureCollection lista para Leaflet. El pipeline tools/geo_pipeline.py aplica geopandas + shapely make_valid + simplificación Douglas-Peucker antes de insertar geometrías.

8. MÉTRICAS Y KPIS TÉCNICOS

| Métrica | Valor Actual | Objetivo MVP |
| --- | --- | --- |
| Tests unitarios backend | 51+ (TestPropagar + TestFeedbackLoop) | ≥ 80 |
| Cobertura módulo FAO-56 | Alta — funciones core cubiertas | ≥ 90% |
| Promote gate XGBoost M1 MAE | En evaluación | ≤ 800 m³/ha |
| Promote gate XGBoost M1 R² | En evaluación | ≥ 0.82 |
| Startup sin Whisper | ~2s (resuelto carga lazy) | < 5s |
| Cold start primer audio | ~45s (Whisper + torch) | < 60s |
| Endpoints API activos | 14+ CRUD + agronómicos + ML + voz | Todos estables |
| Ahorro hídrico objetivo | Meta del Sistema | −25% (8k→6k m³/ha/ciclo) |