REPORTE TECNICO DE DIAGNOSTICO

MILPIN AgTech v2.0

ERP Agricola Inteligente

Valle del Yaqui, Sonora, Mexico

____________________________________________________________

Revision de Arquitectura y Analisis de Madurez

Abril 2026

Clasificacion: Documento Tecnico Interno

# 1. Resumen Ejecutivo

MILPIN AgTech v2.0 es un sistema ERP agricola interactivo orientado a la optimizacion del uso de agua e insumos en el Valle del Yaqui (Cajeme, Sonora, Mexico). El sistema integra Sistemas de Informacion Geografica (SIG), Machine Learning (clustering espacial K-Means) y una interfaz cognitiva de voz (Whisper STT + Ollama LLM) para proveer analitica prescriptiva a productores agricolas que enfrentan estres hidrico y salinidad en sus parcelas.

## 1.1 Problema que busca resolver

El Valle del Yaqui enfrenta deterioro progresivo de suelos por salinidad y estres hidrico, agravado por la gestion ineficiente de insumos (fertilizantes, agua de riego). Los productores carecen de herramientas geoespaciales accesibles que integren datos de telemetria, analisis de rendimiento por parcela y prescripciones de fertilizacion variable. MILPIN busca democratizar la agricultura de precision mediante una interfaz de voz en espanol, mapas interactivos y recomendaciones basadas en datos.

## 1.2 Contexto Tecnologico

El stack actual es minimalista y deliberadamente ligero: frontend en Vanilla JS con Leaflet.js para SIG, backend en FastAPI (Python) sirviendo endpoints REST de ML y procesamiento de voz, y un LLM local (Ollama) para clasificacion de intenciones por voz. No existe base de datos persistente; los datos geoespaciales se sirven como archivos GeoJSON estaticos. La arquitectura objetivo contempla una transicion a un ecosistema Big Data con Kafka, Spark y Delta Lake.

## 1.3 Nivel de Madurez

| Dimension | Estado | Nivel |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura general | Monolito ligero sin persistencia | Prototipo |
| Frontend (UI/UX) | SPA funcional con 4 tabs, voz, mapas | Prototipo avanzado |
| Backend (API) | 3 endpoints REST funcionando | Prototipo |
| Machine Learning | K-Means con datos hardcodeados | Prueba de concepto |
| Interfaz de voz | Pipeline Whisper+Ollama operativo | Prototipo avanzado |
| Datos geoespaciales | 1 de 5 capas GeoJSON lista | Incompleto |
| Base de datos | Inexistente | No iniciado |
| Testing | Sin pruebas automatizadas | No iniciado |
| Seguridad | CORS abierto, sin autenticacion | No iniciado |
| DevOps / CI/CD | Sin pipeline, sin contenedorizacion | No iniciado |

Veredicto global: el proyecto se encuentra en fase de prototipo funcional (pre-MVP). Demuestra viabilidad tecnica del concepto pero carece de los componentes necesarios para considerarse un Producto Minimo Viable: no hay persistencia de datos, no hay autenticacion, no hay tests, y 80% de las capas geoespaciales estan pendientes.

# 2. Analisis de Arquitectura del Sistema

## 2.1 Arquitectura Actual

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor de dos capas sin capa de persistencia. El frontend es una Single Page Application (SPA) servida estaticamente, y el backend es un servidor FastAPI con tres endpoints REST.

### Frontend

Stack: HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript (ES6+). Sin framework reactivo, sin bundler, sin transpilador. Los modulos JS se cargan directamente con <script> tags. GIS: Leaflet.js v1.9.4 desde CDN (unpkg.com) con 6 LayerGroups para capas geoespaciales toggleables. Voz: Web Audio API (MediaRecorder) para captura de audio WebM, y Web Speech Synthesis API para text-to-speech con priorizacion de voces neuronales de Microsoft.

### Backend

Stack: Python 3.x con FastAPI corriendo en Uvicorn (puerto 8000). CORS configurado con wildcard (*) para todos los origenes, metodos y headers. ML: Scikit-learn K-Means (n_clusters=3, random_state=42) con dos funciones wrapper para clustering logistico y de terreno. Voz/IA: Pipeline secuencial: audio WebM -> archivo temporal -> Whisper STT (espanol, fp16=False) -> Ollama LLM (modelo configurable via env var, default llama3.2:latest) -> JSON validado con whitelist de intents.

### Base de Datos

Inexistente. No hay capa de persistencia. Los datos de analisis son coordenadas hardcodeadas en analytics_api.py. Los datos geoespaciales son archivos GeoJSON estaticos. La memoria conversacional del LLM usa un deque en RAM (3 turnos).

### Flujo de Datos

El flujo principal es unidireccional request-response: (1) El usuario interactua con la UI (clic, voz, formulario). (2) El frontend envia peticiones HTTP a localhost:8000/api/*. (3) El backend procesa (ML o voz) y retorna JSON. (4) El frontend renderiza la respuesta (mapa, formulario, navegacion). No existe flujo de datos persistente, streaming, ni eventos push.

## 2.2 Evaluacion de Principios Arquitectonicos

| Principio | Estado Actual | Evaluacion |
| --- | --- | --- |
| Modularidad | Backend separado en API/ y core/. Frontend en src/ con 3 modulos JS | Aceptable para prototipo |
| Escalabilidad | Sin persistencia, sin cache, sin colas. Monolito sincrono | Insuficiente |
| Separacion de responsabilidades | Frontend mezcla logica de negocio (filtrado colaborativo) con UI | Parcial |
| Mantenibilidad | Codigo duplicado entre backend/ y pp26--frontend/ | Problema critico |
| Observabilidad | Sin logging estructurado, sin metricas, sin health checks | No implementado |
| Tolerancia a fallos | Sin fallback si Ollama no responde. Archivos temp sin cleanup robusto | No implementado |

## 2.3 Hallazgo Critico: Codigo Duplicado

Se detecto que los directorios backend/ y pp26--frontend/ contienen copias identicas de main.py, API/analytics_api.py, API/voice_endpoint.py, core/kmeans_model.py y core/llm_orchestrator.py. Esto indica que no existe un repositorio unico de verdad (single source of truth) para el codigo Python. Cualquier correccion en un directorio debe replicarse manualmente en el otro, lo cual es una fuente garantizada de bugs por divergencia.

## 2.4 Arquitectura Mejorada Propuesta

Se recomienda migrar a una arquitectura de tres capas con los siguientes componentes:

Capa de Presentacion: Frontend SPA con Vanilla JS (mantener) sirviendo desde un directorio estatico independiente. Eliminar el codigo Python duplicado del directorio frontend.

Capa de Aplicacion: FastAPI como unico backend, organizado con Routers por dominio (voz, analitica, prescripciones, parcelas). Agregar middleware de autenticacion, logging estructurado y rate limiting.

Capa de Datos: PostgreSQL + PostGIS para datos geoespaciales y transaccionales. Redis para cache de sesiones de voz y resultados de clustering. MongoDB opcional para ingesta de JSON crudos de sensores IoT.

Capa de Infraestructura: Docker Compose para desarrollo local, Nginx como reverse proxy, variables de entorno centralizadas.

# 3. Analisis Tecnico de lo Implementado

## 3.1 Inventario de Componentes

| Componente | Archivo(s) | Lineas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor FastAPI | main.py | 22 | Funcional |
| API de Analitica (K-Means) | API/analytics_api.py | 20 | Funcional (datos hardcodeados) |
| API de Voz | API/voice_endpoint.py | 22 | Funcional |
| Modelo K-Means | core/kmeans_model.py | 14 | Funcional (wrapper minimo) |
| Orquestador LLM | core/llm_orchestrator.py | 241 | Funcional (mas maduro) |
| SPA Principal | index.html | 149 | Funcional |
| Motor de Mapas | src/map_engine.js | 319 | Funcional (carga asincrona) |
| Sistema de Tabs | src/ui_tabs.js | 88 | Funcional |
| Cliente de Voz | src/voice_client.js | 318 | Funcional |
| Estilos CSS | css/styles.css | 130 | Funcional |
| Datos GeoJSON | data/lotes.geojson | 19 | Prototipo (11 parcelas) |
| Doc. de datos | data/DATOS_README.md | 143 | Completa |

Total: ~1,384 lineas de codigo fuente (sin contar duplicados).

## 3.2 Analisis del Orquestador LLM (Componente Central)

El archivo llm_orchestrator.py es el componente mas sofisticado del sistema con 241 lineas. Implementa un pipeline completo de audio-a-accion:

Transcripcion de audio a texto via Whisper (idioma forzado a espanol, fp16 deshabilitado para compatibilidad CPU).

System prompt extenso y bien estructurado que define 6 tipos de intencion validos y sus parametros esperados.

Validacion estricta con whitelists para intents, targets de navegacion y cultivos soportados.

Memoria conversacional con ring buffer (deque de 3 turnos) para contexto.

Manejo de FFmpeg multiplataforma (Windows/Linux) para procesamiento de audio.

El system prompt forza salida JSON estricta al LLM, lo cual es una decision correcta para integracion con el frontend. Sin embargo, depende de que Ollama este corriendo localmente y no implementa fallback ni retry.

## 3.3 Analisis del Motor GIS (map_engine.js)

Con 319 lineas, el motor de mapas es el componente frontend mas extenso. Implementa carga asincrona paralela de 5 capas GeoJSON con Promise.all(), degradacion elegante cuando los archivos no existen, y un sistema de colorizacion NDVI con gradiente de 6 niveles. La integracion con el backend para visualizar clusters de logistica funciona correctamente, dibujando circulos de 800m de radio para zonas de cobertura.

## 3.4 Analisis del Filtrado Colaborativo (ui_tabs.js)

Se implemento un sistema de recomendacion por filtrado colaborativo usando similitud coseno. El problema: opera sobre una matriz de 4 actores y 3 productos completamente hardcodeada. Esto no es un sistema de recomendacion funcional, es una demostracion estatica. Para que tenga valor real necesita alimentarse de datos historicos de produccion de la region. Ademas, esta logica de negocio esta en el frontend, cuando deberia estar en el backend.

## 3.5 Evaluacion de Decisiones Tecnicas

| Decision | Justificacion | Veredicto |
| --- | --- | --- |
| FastAPI sobre Flask | Async nativo, tipado, OpenAPI automatico | Correcta |
| Whisper + Ollama | STT de alta calidad + LLM local sin costos de API | Correcta |
| Vanilla JS sin framework | Reduce complejidad para prototipo | Aceptable por ahora |
| Leaflet.js para SIG | Ligero, extensible, comunidad activa | Correcta |
| K-Means para zonas | Apropiado pero n_clusters=3 fijo sin metodo del codo | Parcialmente correcta |
| GeoJSON estaticos | Funcional para prototipo, no escala | Deuda tecnica |
| Datos hardcodeados | Impide iteracion y pruebas reales | Incorrecta |
| Filtrado colaborativo en frontend | Viola separacion de responsabilidades | Incorrecta |

# 4. Evaluacion Tecnica del Proyecto

## 4.1 Fortalezas

Pipeline de voz completo y funcional: La cadena Whisper -> Ollama -> JSON validado -> accion en UI es el componente mas maduro y demuestra verdadera innovacion para el contexto AgTech.

System prompt bien disenado: El prompt del LLM es detallado, con restricciones claras, formato JSON estricto, y whitelists explicitas. Esto minimiza alucinaciones y facilita integracion.

Carga geoespacial resiliente: El patron de Promise.all() con catch individual por capa permite que el mapa funcione incluso con datos faltantes.

Documentacion de datos (DATOS_README.md): Excelente documentacion de fuentes oficiales (INEGI, CONAGUA, REPDA), formatos esperados e instrucciones de conversion.

Diseno de interfaz enfocado: La UI con 4 tabs tiene una narrativa clara (inteligencia -> mapas -> prescripcion -> configuracion) y el boton FAB de voz es intuitivo.

Variables de entorno para configuracion de Ollama: El modelo y URL del LLM son configurables, lo cual facilita el swap entre modelos.

## 4.2 Debilidades

Ausencia total de base de datos: Toda la informacion es efimera o hardcodeada. No hay persistencia de prescripciones, resultados de analisis, ni historial de interacciones.

Codigo Python duplicado en dos directorios: backend/ y pp26--frontend/ contienen los mismos archivos Python, creando un riesgo critico de divergencia.

Sin control de versiones activo: Ninguno de los directorios es un repositorio Git. No hay historial de cambios, branches, ni capacidad de rollback.

CORS completamente abierto (allow_origins=["*"]): Cualquier dominio puede hacer peticiones al backend. Inaceptable fuera de desarrollo local.

Sin autenticacion ni autorizacion: Los endpoints estan expuestos sin ninguna proteccion. Cualquier cliente puede invocar analisis de ML o enviar audio.

K-Means con parametros fijos: n_clusters=3 sin metodo del codo ni silhouette score. Los clusters podrian ser suboptimales para diferentes distribuciones de datos.

Archivos temporales de audio con nombre predecible: Usa temp_{filename} lo cual podria causar colisiones con peticiones concurrentes.

Logica de negocio (filtrado colaborativo) embebida en el frontend: Imposibilita reusar, testear o actualizar sin redesplegar la UI.

## 4.3 Riesgos Tecnicos

| Riesgo | Severidad | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Divergencia de codigo duplicado | CRITICA | Alta | Bugs silenciosos en produccion |
| Ollama no disponible (sin fallback) | ALTA | Media | Sistema de voz inoperante |
| Perdida de datos (sin persistencia) | CRITICA | Segura | Prescripciones se pierden al reiniciar |
| Colision de archivos temporales | MEDIA | Media | Audio corrupto concurrente |
| Inyeccion via GeoJSON malformado | MEDIA | Baja | XSS o crasheo de Leaflet |
| Escalabilidad del monolito | ALTA | Alta (si crece) | Latencia inaceptable |
| Dependencia de CDN para Leaflet | BAJA | Baja | Mapa no carga sin internet |

# 5. Elementos Faltantes para Completar el Proyecto

## 5.1 Funcionalidades Prioritarias (Bloquean MVP)

Base de datos PostgreSQL + PostGIS: Persistencia de parcelas, prescripciones, usuarios y resultados de analisis.

Autenticacion y autorizacion: JWT tokens con roles (productor, agronomo, administrador).

4 capas GeoJSON pendientes: Limites de Cajeme, red hidrografica, canales de riego, pozos de extraccion.

Endpoint de prescripciones con persistencia: Guardar, consultar y exportar recetas de fertilizacion.

Consolidacion de repositorio: Eliminar codigo duplicado, establecer un unico directorio backend/.

Inicializacion de Git: Crear repositorio, .gitignore, estructura de branches (main/develop/feature).

## 5.2 Funcionalidades Recomendadas (Mejoran MVP)

Testing automatizado: Unit tests para modelos ML, integration tests para endpoints, E2E para flujo de voz.

Logging estructurado: Integrar loguru o structlog con niveles, trazabilidad de requests y rotacion de logs.

Health check endpoint: GET /health que verifique conectividad a BD, Ollama y estado del modelo Whisper.

Validacion de formularios en frontend: El formulario de prescripcion no valida inputs.

Manejo de errores en frontend: Notificaciones al usuario cuando el backend falla (actualmente silencioso).

Docker Compose: Contenedorizacion de backend + PostgreSQL + Ollama para desarrollo reproducible.

## 5.3 Mejoras Opcionales (Post-MVP)

Dashboard de BI con indicadores de riego y rendimiento historico por parcela.

Integracion con APIs de satelite (Sentinel-2 / Landsat) para indices NDVI reales.

Pipeline de ingesta Kafka para datos de sensores IoT en tiempo real.

Modelo predictivo de rendimiento (regresion o XGBoost) complementando al K-Means descriptivo.

PWA (Progressive Web App) para acceso offline en campo.

Exportacion de prescripciones a PDF para entrega a productores.

# 6. Diseno y Recomendaciones para la Base de Datos

## 6.1 Tipo Recomendado: Hibrida

Se recomienda una arquitectura hibrida que combine PostgreSQL + PostGIS como base principal (datos relacionales y geoespaciales) con Redis como cache para sesiones de voz y resultados de clustering. MongoDB queda como opcion futura para ingesta de JSON crudos de sensores IoT, pero no es necesaria para el MVP.

## 6.2 Modelo de Datos Propuesto

### Entidad: usuarios

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador unico |
| nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre completo |
| email | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL | Correo electronico |
| hash_password | VARCHAR(255) | NOT NULL | Hash bcrypt |
| rol | ENUM | NOT NULL, DEFAULT 'productor' | productor/agronomo/admin |
| telefono | VARCHAR(20) | NULLABLE | Contacto movil |
| fecha_creacion | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Registro de alta |
| activo | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Soft delete |

### Entidad: parcelas

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador unico |
| usuario_id | UUID | FK -> usuarios.id | Propietario |
| nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre de la parcela |
| geometria | GEOMETRY(Polygon,4326) | NOT NULL | Poligono SRID 4326 |
| superficie_ha | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | Hectareas |
| cultivo_actual | VARCHAR(50) | NULLABLE | Cultivo en ciclo activo |
| estado | VARCHAR(50) | NOT NULL | Vigor Alto, Estres, etc. |
| rendimiento_ndvi | DECIMAL(5,2) | CHECK (0-100) | Indice NDVI |
| fecha_actualizacion | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Ultima actualizacion |

### Entidad: prescripciones

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador unico |
| parcela_id | UUID | FK -> parcelas.id | Parcela objetivo |
| usuario_id | UUID | FK -> usuarios.id | Agronomo creador |
| cultivo | VARCHAR(50) | NOT NULL | uva, maiz, algodon, etc. |
| variedad | VARCHAR(100) | NULLABLE | Variedad especifica |
| insumo | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre del fertilizante |
| tasa_kg_ha | DECIMAL(8,2) | NOT NULL, CHECK > 0 | Dosis en kg/ha |
| zonas | INTEGER | CHECK IN (3, 5, 7) | Zonas de productividad |
| fecha | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Fecha de creacion |
| estado | ENUM | DEFAULT 'pendiente' | pendiente/aplicada/cancelada |

### Entidad: analisis_clustering

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador unico |
| tipo | ENUM | NOT NULL | logistica/zonas_manejo |
| n_clusters | INTEGER | NOT NULL | Numero de clusters |
| silhouette_score | DECIMAL(5,4) | NULLABLE | Metrica de calidad |
| centroides | JSONB | NOT NULL | Coordenadas de centros |
| puntos_entrada | JSONB | NOT NULL | Datos de entrada |
| fecha_ejecucion | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Timestamp |
| usuario_id | UUID | FK -> usuarios.id | Quien ejecuto |

### Entidad: sesiones_voz

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador unico |
| usuario_id | UUID | FK -> usuarios.id | Usuario que hablo |
| transcripcion | TEXT | NOT NULL | Texto de Whisper |
| intent | VARCHAR(50) | NOT NULL | Intent clasificado |
| target | VARCHAR(50) | NULLABLE | Tab o accion destino |
| respuesta_llm | JSONB | NOT NULL | JSON completo del LLM |
| duracion_audio_ms | INTEGER | NULLABLE | Duracion del audio |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Momento de interaccion |

## 6.3 Indices Recomendados

parcelas: Indice GiST sobre geometria para consultas espaciales (ST_Contains, ST_Intersects).

parcelas: Indice B-tree sobre usuario_id para filtrar parcelas por propietario.

prescripciones: Indice compuesto (parcela_id, fecha DESC) para historial.

sesiones_voz: Indice (usuario_id, timestamp DESC) para historial conversacional.

analisis_clustering: Indice GIN sobre centroides (JSONB) para busquedas.

## 6.4 Estrategias de Seguridad e Integridad

Contrasenas hasheadas con bcrypt (work factor 12 minimo). Row Level Security (RLS) de PostgreSQL para que cada productor solo vea sus parcelas y prescripciones. Constraints CHECK para rangos validos (NDVI 0-100, tasa > 0, zonas IN (3,5,7)). Soft delete con campo activo/estado en lugar de DELETE fisico. Backups automatizados con pg_dump diario y retencion de 30 dias.

# 7. Plan de Desarrollo (Roadmap Tecnico)

## Fase 1: Fundacion (Semanas 1-2)

Consolidar repositorio: un solo directorio backend/, eliminar duplicados, inicializar Git con .gitignore.

Configurar Docker Compose con FastAPI + PostgreSQL + PostGIS + Redis.

Crear esquema de base de datos con migraciones (Alembic).

Implementar autenticacion JWT con registro y login.

## Fase 2: Backend Robusto (Semanas 3-5)

Migrar endpoints de analitica para leer datos de PostgreSQL en vez de hardcoded.

Crear CRUD de parcelas con geometria PostGIS.

Crear CRUD de prescripciones con validaciones de negocio.

Agregar logging estructurado, health checks y manejo de errores global.

Implementar metodo del codo y silhouette score para K-Means dinamico.

## Fase 3: Datos Geoespaciales (Semanas 4-6)

Obtener y procesar las 4 capas GeoJSON pendientes (INEGI, CONAGUA, REPDA).

Cargar capas en PostGIS con script de ingesta.

Crear endpoints de consulta espacial (parcelas por zona, pozos cercanos, etc.).

## Fase 4: Frontend Mejorado (Semanas 5-7)

Conectar formulario de prescripciones al nuevo endpoint con persistencia.

Mover filtrado colaborativo al backend; frontend solo consume la recomendacion.

Agregar validacion de formularios, manejo de errores visible, y estados de carga.

Implementar login/registro y token management.

## Fase 5: Integracion y Testing (Semanas 7-9)

Unit tests para modelos ML (pytest + fixtures con datos reales).

Integration tests para endpoints (httpx + TestClient de FastAPI).

E2E tests para flujo de voz (audio de prueba -> intent esperado).

Pruebas de carga basicas (locust) para identificar cuellos de botella.

## Fase 6: Optimizacion (Semanas 9-10)

Cache de resultados de clustering en Redis (TTL configurable).

Optimizar consultas PostGIS con indices espaciales y EXPLAIN ANALYZE.

Compresion gzip en respuestas y minificacion de JS/CSS.

## Fase 7: Despliegue (Semanas 10-12)

Configurar Nginx como reverse proxy con HTTPS (Let's Encrypt).

Desplegar en servidor Ubuntu con Docker Compose.

Configurar monitoreo basico (uptime, logs centralizados).

Documentacion de API (OpenAPI/Swagger autogenerado por FastAPI).

# 8. Diagrama de Gantt del Proyecto

Cronograma estimado para un desarrollador trabajando tiempo parcial (~20 hrs/semana). Las duraciones se ajustan proporcionalmente con mas recursos.

| Fase | Tarea | Inicio | Fin | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fundacion | Consolidar repo + Git | Sem 1 | Sem 1 | Ninguna |
| 1. Fundacion | Docker Compose | Sem 1 | Sem 1 | Repo consolidado |
| 1. Fundacion | Esquema BD + migraciones | Sem 1 | Sem 2 | Docker |
| 1. Fundacion | Autenticacion JWT | Sem 2 | Sem 2 | Esquema BD |
| 2. Backend | CRUD parcelas PostGIS | Sem 3 | Sem 3 | Esquema BD |
| 2. Backend | CRUD prescripciones | Sem 3 | Sem 4 | Esquema BD |
| 2. Backend | Migrar analitica a BD | Sem 4 | Sem 4 | CRUD parcelas |
| 2. Backend | K-Means dinamico | Sem 4 | Sem 5 | Migrar analitica |
| 2. Backend | Logging + health checks | Sem 5 | Sem 5 | Ninguna |
| 3. Datos GIS | Obtener capas INEGI/CONAGUA | Sem 4 | Sem 5 | Ninguna |
| 3. Datos GIS | Ingesta a PostGIS | Sem 5 | Sem 5 | Capas obtenidas |
| 3. Datos GIS | Endpoints espaciales | Sem 5 | Sem 6 | Ingesta |
| 4. Frontend | Formulario + persistencia | Sem 5 | Sem 6 | CRUD prescripciones |
| 4. Frontend | Login/Registro UI | Sem 6 | Sem 6 | JWT backend |
| 4. Frontend | Validacion + errores | Sem 6 | Sem 7 | Formulario |
| 4. Frontend | Mover filtrado a backend | Sem 7 | Sem 7 | CRUD parcelas |
| 5. Testing | Unit tests ML | Sem 7 | Sem 8 | K-Means dinamico |
| 5. Testing | Integration tests API | Sem 8 | Sem 8 | CRUD completos |
| 5. Testing | E2E tests voz | Sem 8 | Sem 9 | Pipeline de voz |
| 5. Testing | Pruebas de carga | Sem 9 | Sem 9 | Integration tests |
| 6. Optimizacion | Cache Redis | Sem 9 | Sem 10 | Testing completo |
| 6. Optimizacion | Optimizar PostGIS | Sem 10 | Sem 10 | Endpoints espaciales |
| 7. Despliegue | Nginx + HTTPS | Sem 10 | Sem 11 | Optimizacion |
| 7. Despliegue | Deploy Ubuntu | Sem 11 | Sem 11 | Nginx |
| 7. Despliegue | Monitoreo + docs | Sem 11 | Sem 12 | Deploy |

# 9. Buenas Practicas de Ingenieria Recomendadas

## 9.1 Control de Versiones

Inicializar un repositorio Git inmediatamente. Adoptar Git Flow simplificado: main (produccion estable), develop (integracion), feature/* (funcionalidades nuevas). Commits semanticos con convencion Conventional Commits (feat:, fix:, refactor:, docs:, test:). Configurar .gitignore excluyendo __pycache__/, .env, *.pyc, archivos de audio temporales y entornos virtuales.

## 9.2 Documentacion Tecnica

FastAPI autogenera documentacion OpenAPI en /docs. Complementar con CLAUDE.md para convenciones internas. Documentar el schema de intents del LLM como contrato entre backend y frontend. Agregar docstrings a todas las funciones publicas del backend.

## 9.3 Pruebas Automatizadas

Cobertura minima objetivo: 70% para backend. Priorizar tests de integracion sobre unit tests en esta fase (los endpoints son el contrato real). Usar pytest con fixtures para datos geoespaciales de prueba. Para el pipeline de voz, crear archivos .wav de prueba con transcripciones conocidas.

## 9.4 Seguridad

Reemplazar CORS wildcard por origenes explicitos. Implementar rate limiting en el endpoint de voz (es el mas costoso computacionalmente). Almacenar secretos en variables de entorno, nunca en codigo. Usar HTTPS en cualquier entorno que no sea localhost. Validar y sanitizar toda entrada GeoJSON antes de cargarla en Leaflet.

## 9.5 Manejo de Datos

Datos geoespaciales en PostGIS con SRID 4326 (estandar GPS). Backups automatizados de PostgreSQL con pg_dump y retencion de 30 dias. Versionado de esquema con Alembic (migraciones reproducibles). Separar datos de desarrollo (11 parcelas actuales) de datos de produccion.

## 9.6 Escalabilidad

Disenar endpoints como stateless desde el inicio (ya lo son). Cuando la carga crezca, el modelo Whisper es el cuello de botella principal: considerar Faster-Whisper (CTranslate2) que es 4x mas rapido. Para analitica pesada, implementar procesamiento asincrono con Celery + Redis como broker.

## 9.7 Monitoreo

Minimo viable: logging estructurado con correlacion de request IDs. Medio plazo: Prometheus + Grafana para metricas de latencia, tasa de error y uso de recursos. Alertas criticas: Ollama caido, BD inalcanzable, disco lleno. Health check en /health que verifique todas las dependencias externas.

# 10. Recomendaciones Estrategicas

## 10.1 Prioridad Inmediata: Eliminar la Deuda Tecnica Estructural

Antes de agregar cualquier funcionalidad nueva, los tres problemas estructurales deben resolverse: (1) consolidar el codigo duplicado en un unico repositorio Git, (2) establecer una base de datos PostgreSQL + PostGIS, y (3) configurar Docker Compose para un entorno de desarrollo reproducible. Sin estas bases, cada feature nueva multiplicara la deuda tecnica existente.

## 10.2 Enfoque MVP Realista

El MVP de MILPIN no necesita Kafka, Spark ni Delta Lake. Esas tecnologias son para una fase posterior con datos reales de sensores IoT. El MVP viable es: FastAPI + PostgreSQL/PostGIS + Leaflet + Whisper/Ollama. Con eso se puede demostrar el ciclo completo: un productor habla, el sistema interpreta, consulta sus parcelas en la BD, y genera una prescripcion de fertilizacion persistente. Ese es el valor de negocio que hay que probar primero.

## 10.3 Validacion con Datos Reales

El prototipo actual usa 11 parcelas ficticias y 9 puntos de demanda hardcodeados. Antes de invertir en arquitectura Big Data, se necesita validar el modelo con datos reales del Distrito de Riego 041. Esto implica obtener los GeoJSON de CONAGUA e INEGI, cargarlos en PostGIS, y probar que el K-Means produce clusters geograficamente significativos para los agricultores de la region.

## 10.4 Mejora del Motor de ML

El K-Means actual con n_clusters=3 fijo es una demostracion, no un modelo productivo. Para la version MVP se recomienda: (1) implementar seleccion automatica de clusters con metodo del codo + silhouette score, (2) explorar DBSCAN como alternativa que no requiere especificar numero de clusters y maneja mejor datos geoespaciales con ruido, (3) a mediano plazo, evaluar Isolation Forest para deteccion de anomalias en rendimiento de parcelas.

## 10.5 Interfaz de Voz como Diferenciador

La interfaz de voz es el diferenciador competitivo mas fuerte del proyecto. Un agricultor en el Valle del Yaqui puede dar instrucciones habladas en espanol y recibir prescripciones de fertilizacion. Recomendacion: invertir en mejorar la robustez del pipeline de voz (fallback cuando Ollama falla, retry automatico, confirmacion de accion antes de ejecutar) antes de agregar features nuevos.

## 10.6 Preparacion para Escalamiento

Cuando el sistema tenga datos reales y usuarios activos, el cuello de botella sera Whisper (carga de modelo en RAM + inferencia por request). Estrategias de mitigacion: (1) migrar a Faster-Whisper con CTranslate2 (4x mas rapido, menor memoria), (2) implementar cola de procesamiento para audio (Celery + Redis), (3) cache agresivo de resultados de clustering que no cambian frecuentemente. La transicion a Kafka/Spark solo se justifica cuando existan mas de 100 sensores IoT generando telemetria continua.